| РФ Администрация Муниципального образования Ловозерский район Мурманской области Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8» ИНН 5106050346 КПП 510601001 184580 Мурманская область, п.Ревда, ул. Победы, д.33б Тел. 8 (81538) 43-4-33 e-mail:detsck.buratino2010@yandex.ru исх. № 356 от «14» августа 2019 г. |  | В территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по МО в г.г. Мончегорске, Оленегорске и Ловозерском районе |
| --- | --- | --- |

План

устранения выявленных нарушений

по Предписанию от 28.09.2018 № 495/18-ПЛТ-84

| № | СанПиН | Наименование нарушения | Срок исполнения | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | п. 3.15 СанПиН 2.4.1.3049-13 | Обеспечить полную смену песка на игровых площадках | до 20.08.2019 | исполнено июнь 2019 |
| 2. | п. 4.23 СанПиН 2.4.1.3049-13 | Оборудовать в соответствии с требованиями постирочную | до 20.08.2019 | июль 2019 |
| 3. | п. 14.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 | Обеспечить хранение пищевых продуктов на стеллажах, с расстояниями между стенной и продуктами не менее 20 см | до 20.08.2019 | исполнено декабрь 2018 |
| 4. | п. 14.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 | Обеспечить условия хранения плодов и зелени при температуре не выше +12 0С | до 20.08.2019 | исполнено (счет от 05.07.2019 № 212) доставка будет в сентябре-октябре 2019 |
| 5. | п. 14.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 | Обеспечить наличие маркированных ярлыков с тары производителя на лук репчатый, чеснок | до 20.08.2019 | исполнено декабрь 2018 |
| 6. | п. 5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 | Провести косметический ремонт в спальне гр. «Алёнушка» и постирочной, в туалете гр. «Березка», нижней части цоколя здания детского сада, отмостки по периметру здания | до 20.08.2019 | исполнено исполнение до 25.08.2020 (изменение от 02.07.2019 к Предписанию № 495/18-84 от 28.09.2019) |
| 7. | п. 17.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 | Произвести замену раковин для полоскания столовой посуды в буфетной гр. «Колокольчик» имеет старую эмаль по всей поверхности, в гр. «Березка» | до 20.08.2019 | исполнено доставка будет в сентябре-октябре 2019 |
| 8. | п. 6.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 | Произвести замену мебели в буфетных гр. «Колокольчик», «Аленушка», «Чебурашка» оборудованы мебелью из ДСП, мебель старая, не имеет документы, подтверждающие ее происхождение и безопасность. Поверхность мебели не ровная, местами разбухла, что не позволяет проведение качественного мытья и дезинфекции | до 20.09.2020 | исполнение до 2020 |
| 9. | п. 6.6 таблица 1 СанПиН 2.4.1.3049-13 | Промаркировать детские стульчики и столы в разновозрастной групповой ячейке «Чебурашка», возрастная категория с 4 до 6 лет | до 20.08.2019 | исполнено октябрь 2018 |
| 10. | п. 6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 | Обеспечить расстановку кроватей с обеспечением свободного прохода детей между кроватями, кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами в спальнях помещениях групповых ячеек «Зайчик» и «Березка» | до 20.08.2019 | исполнено октябрь 2018 |
| 11. | п. 7.10 СанПиН 2.4.1.3049-13 | Обеспечить в буфетной гр. «Колокольчик» осветительный прибор расположенный на стене защитной светорассеивающей, пылевлагонепроницаемой арматуры | до 20.08.2019 | исполнено октябрь 2018 |
| 12. | п. 7.8 главы 1 СанПиН 2.4.1.3049-13 | Обеспечить в процедурном кабинете потолочный светильник, находящийся над мойками для мытья рук и медицинского инструментария сплошным рассеивателем | до 20.08.2019 | исполнено октябрь 2018 |
| 13. | п. 3.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 | Разработать схему обращения с медицинскими отходами в медицинском блоке | до 20.08.2019 | исполнено март 2019 |
| 14. | п. 18.1 СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 7 Приказа Министерства здравоохранения РФ от 21.12.2012 № 1346-н | Обеспечить осмотр детей декретированных возрастов: 3 года – психиатром, оториноларингологом, детским стоматологом и детским хирургом; детей в возрасте 6-7 лет – детским стоматологом, детским хирургом, психиатром, оториноларингологом; детей 6 лет – оториноларингологом, детским стоматологом, детским хирургом, психиатром; дети 7-8 лет (при поступлении в 1 класс) детским стоматологом, психиатром | до 20.08.2019 | Договор № 38/19 от 20.03.2019 о совместной деятельности по мед. обслуживанию воспитанников. Осмотр детей специалистами ГОБУЗ «ЛЦРБ» был в мае 2019 |
| 15. | п. 17.14 СанПиН 2.4.1.3049-13 | Обеспечить смену постельного белья, полотенец не реже одного раза в неделю и по мере загрязнения | до 20.08.2019 | исполнено |
| 16. | п. 3.3, п. 3.17 СП 3.5.3.3223-14 | Обеспечить соблюдение п. 3.3, п. 3.17 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», проводить обследования и оценки состояния объекта с целью учета численности грызунов, определения заселенности объекта и территории грызунами, их технического и санитарного состояния с составлением актов обследования | до 20.08.2019 | исполнено Договор от 08.02.2019 № О/128 с ООО «Центр дезинфекции» |
| 17. | п. 3.5 таблица 4 (цветность, мутность) СанПиН 2.4.1.1074-01 | Для улучшения качества питьевой воды провести промывку систем централизованного холодного водоснабжения, установить фильтры для очистки питьевой воды | до 20.09.2020 | исполнение до 2020 |
| 18. |  | В рамках производственного контроля произвести исследования 0,015% дезинфекционный раствор средства «Хлормикс», на содержание массовой доли активного хлора | до 20.08.2019 | исполнено |

И.о. заведующего МБДОУ «Детский сад № 8»                                                 Л.А. Маковская